**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**АДМИНИСТРАЦИИ ПАРКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ТИХОРЕЦКОГО РАЙОНА**

от 29.06.2016 года № 225

посёлок Парковый

**О внесении изменений в постановление администрации**

**Парковского сельского поселения Тихорецкого района**

**от 12 ноября 2014 года № 407 «Об утверждении**

**муниципальной программы Парковского сельского**

**поселения Тихорецкого района «Развитие**

**жилищно-коммунального и дорожного хозяйства»**

 **на 2015-2017 годы»**

В целях уточнения финансирования мероприятий муниципальной программы Парковского сельского поселения Тихорецкого района «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства» на 2015-2017 годы, п о с т а н о в л я ю:

 1.Внести в приложение к постановлению администрации Парковского сельского поселения Тихорецкого района от 12 ноября 2014 г № 407 «Об утверждении муниципальной программы Парковского сельского поселения Тихорецкого района «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства» на 2015-2017 годы ( с изменениями от 23 января 2015 года № 31, от 17 марта 2015 года № 118, от 24 июня 2015 года № 250, от 28 августа 2015 года № 331, от 1 декабря 2015 года № 492, от 21 декабря 2015 года № 529, от 18 апреля 2016 года № 149) (далее-Программа) следующие изменения:

 1.1.Паспорт муниципальной программы изложить в следующей редакции:

«ПАСПОРТ

муниципальной программы Парковского сельского поселения

Тихорецкого района

«Развитие жилищно-коммунального и дорожного

хозяйства» на 2015-2017 годы

|  |  |
| --- | --- |
| Координатор муниципальной программы | администрация Парковского сельского поселения Тихорецкого района |
|  |  |
| Координаторы подпрограмм  | администрация Парковского сельского поселения Тихорецкого района |
|  |  |
| Участники муниципальной программы | не предусмотрены |
|  |  |
| Подпрограммы муниципальной программы | подпрограмма «Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры Парковского сельского поселения Тихорецкого района на 2015-2017 годы»;подпрограмма «Благоустройство Парковского сельского поселения Тихорецкого района на 2015-2017 годы»; |
|  | подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Парковского сельского поселения Тихорецкого района на 2015- 2017 годы»;подпрограмма «Развитие дорожного хозяйства Парковского сельского поселения Тихорецкого района на 2015-2017 годы» |
| Ведомственные целевые программы | не предусмотрены |
|  |  |
| Цели муниципальной программы | создание безопасных и благоприятных условий проживания населения и повышение качества жилищно-коммунальных услуг;совершенствование системы комплексного благоустройства Парковского сельского поселения Тихорецкого района, создание комфортных условий проживания и отдыха населения;формирование сети автомобильных дорог местного значения на территории Парковского сельского поселения Тихорецкого района, соответствующей потребностям населения и экономики поселения;сокращение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий;сокращение количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими;эффективное использование энергетических ресурсов Парковского сельского поселения Тихорецкого района и предоставление населению поселения высококачественных энергетических услуг по доступным ценам |
|  |  |
| Задачи муниципальной программы | модернизация, строительство, реконструкция и ремонт объектов водоснабжения Парковского сельского поселения Тихорецкого района;продолжение развития отдельных систем водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения на территории Парковского сельского поселения Тихорецкого района;повышение уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания территории поселения, контроль и обеспечение надлежащего технического состояния объектов наружного уличного освещения для бесперебойного освещения улиц поселения, повышение общего уровня благоустройства поселения, повышение уровня комфортности проживания населения, улучшение экологической обстановки, формирование системы организации сбора и вывоза отходов, сохранение и развитие зеленых зон и озеленение территории поселения;улучшение содержания мест захоронения расположенных на территории сельского поселения;выполнение мероприятий по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог местного значения Парковского сельского поселения Тихорецкого района;повышение транспортно-эксплуатационного состояния сети автомобильных дорог местного значения поселения;предупреждение опасного поведения участников дорожного движения;сокращение детского дорожно-транспортного травматизма;развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов;обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении;повышение уровня активной и пассивной безопасности транспортных средств;создание правовых, экономических и организационных основ стимулирования энергосбережения на территории Парковского сельского поселения Тихорецкого района;снижение нагрузки по оплате услуг энергоснабжения на бюджетную систему и обеспечение повышения конкурентоспособности и финансовой устойчивости экономики поселения |
|  |  |
| Перечень целевых показателей муниципальной программы | доля населения, обеспеченного питьевой водой из систем водоснабжения, в общей численности населения Парковского сельского поселения Тихорецкого района;количество отремонтированных сетей наружного освещения;количество замененных уличных светильников;количество проведенных мероприятий по благоустройству территории;количество проведенных мероприятий по озеленению территории;количество отремонтированных дорог;количество установленных и замененных дорожных знаков;снижение потерь электроэнергии |
|  |  |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | срок с 2015г. по 2017 г., этапы реализации не предусмотрены |
| Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы |

|  |
| --- |
| Объем финансирования муниципальной программы за счет средств местного бюджета составляет 55696,8 тыс. рублей, в том числе: средства краевого бюджета-9861,7 тыс. рублей; разбивка по годам: 2015 год – 19242,0 тыс. рублей; |
|  2016 год – 26347,6 тыс. рублей; |
|  2017год –10107,2 тыс. рублей, в том числе: |
| -подпрограмма «Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры Парковского сельского поселения Тихорецкого района на 2015-2017 годы» - 15869,2 в том числе:средства краевого бюджета-581,6 тыс. рублей; разбивка по годам: 2015 год – 6024,7 тыс. рублей; 2016 год – 7354,5 тыс. рублей; 2017 год – 2490,0 тыс. рублей. -подпрограмма «Благоустройство территории Парковского сельского поселения Тихорецкого района на 2015-2017 годы» - 31524,0 тыс. рублей, в том числе:средства краевого бюджета-6700,0 тыс. рублей; разбивка по годам: 2015 год – 8860,6 тыс. рублей; 2016 год – 16187,0 тыс. рублей; 2017 год – 6476,4 тыс. рублей.-подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Парковского сельского поселения Тихорецкого района на 2015-2017 годы» - 251,0 тыс. рублей, в том числе:2015 год - 80,0 тыс. рублей,2016 год - 85,0 тыс. рублей,2017 год - 86,0 тыс. рублей.-подпрограмма «Развитие дорожного хозяйства Парковского сельского поселения Тихорецкого района на 2015-2017 годы» - 8052,6 тыс. рублей, в том числе: средства краевого бюджета-2580,1 тыс. рублей; разбивка по годам:2015 год – 4276,7 тыс. рублей;2016 год – 2721,1 тыс. рублей;2017 год – 1054,8 тыс. рублей.» |

 |
| 1.2.Раздел 4 изложить в следующей редакции: |

«4.«Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы

Развитие жилищно-коммунального и дорожного

хозяйства» на 2015-2017 годы

|  |  |
| --- | --- |
| Годы реализации | Объем финансирования, тыс. рублей |
| всего | в разрезе источников финансирования |
| федеральный бюджет | краевой бюджет | местные бюджеты | внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Подпрограмма № 1 «Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры Парковского сельского поселения Тихорецкого района» на 2015-2017 годы |
| 2015 | 6024,7 | 0,0 | 581,6 | 5443,1 | 0,0 |
| 2016 | 7354,5 | 0,0 | 0,0 | 7354,5 | 0,0 |
| 2017 | 2490,0 | 0,0 | 0,0 | 2490,0 | 0,0 |
| Всего по подпрограмме | 15869,2 | 0,0 | 581,6 | 15287,6 | 0,0 |
| Подпрограмма № 2 «Благоустройство территории Парковского сельского поселения Тихорецкого района» на 2015-2017 годы |
| 2015 | 8860,6 | 0,0 | 0,0 | 8860,6 | 0,0 |
| 2016 | 16187,0 | 0,0 | 6700,0 | 9487,0 | 0,0 |
| 2017 | 6476,4 | 0,0 | 0,0 | 6476,4 | 0,0 |
| Всего по подпрограмме | 31524,0 | 0,0 | 6700,0 | 24823,4 | 0,0 |
| Подпрограмма № 3 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Парковского сельского поселения Тихорецкого района» на 2015-2017 годы |
| 2015 | 80,0 | 0,0 | 0,0 | 80,0 | 0,0 |
| 2016 | 85,0 | 0,0 | 0,0 | 85,0 | 0,0 |
| 2017 | 86,0 | 0,0 | 0,0 | 86,0 | 0,0 |
| Всего по подпрограмме | 251,0 | 0,0 | 0,0 | 251,0 | 0,0 |
| Подпрограмма № 4 «Развитие дорожного хозяйства Парковского сельского поселения Тихорецкого района» на 2015-2017 годы |
| 2015 | 4276,7 | 0,0 | 2355,8 | 1920,9 | 0,0 |
| 2016 | 2721,1 | 0,0 | 224,3 | 2496,8 | 0,0 |
| 2017 | 1054,8 | 0,0 | 0,0 | 1054,8 | 0,0 |
| Всего по подпрограмме | 8052,6 | 0,0 | 2580,1 | 5472,5 | 0,0 |
| Общий объем финансирования по муниципальной программе |
| 2015 | 19242,0 | 0,0 | 2937,4 | 16304,6 | 0,0 |
| 2016 | 26347,6 | 0,0 | 6924,3 | 19423,3 | 0,0 |
| 2017 | 10107,2 | 0,0 | 0,0 | 10107,2 | 0,0 |
| Всего по муниципальной программе | 55696,8 | 0,0 | 9861,7 | 45835,1 | 0,0 |

Объемы финансирования мероприятий муниципальной программы подлежат ежегодному уточнению при принятии решения Совета Парковского сельского поселения Тихорецкого района о местном бюджете на очередной финансовый год».

1.3 Приложения к муниципальной программе № 1,2,3,4 изложить в новой редакции согласно приложениям № 1,2,3,4 к настоящему постановлению.

2.Общему отделу администрации Парковского сельского поселения Тихорецкого района (Лукьянова) обнародовать настоящее постановление в специально установленных местах и разместить его на официальном сайте администрации Парковского сельского поселения Тихорецкого района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3.Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Парковского сельского поселения

Тихорецкого района Н.Н.Агеев

|  |  |
| --- | --- |
|  |  ПРИЛОЖЕНИЕ №1  к постановлению администрации Парковского сельского поселения Тихорецкого района от 29.06.2016 № 225«ПРИЛОЖЕНИЕ № 1к муниципальной программеПарковского сельского поселенияТихорецкого района«Развитие жилищно-коммунального идорожного хозяйства» на 2015-2017 годы» |

ПАСПОРТ

муниципальной программы Парковского сельского поселения

Тихорецкого района

«Развитие жилищно-коммунального и дорожного

хозяйства» на 2015-2017 годы

ПАСПОРТ

подпрограммы

«Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры

 Парковского сельского поселения Тихорецкого района

на 2015 - 2017 годы»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Координатор подпрограммы  |  | администрация Парковского сельского поселения Тихорецкого района  |
| Участники подпрограммы |  | не предусмотрены  |
| Цели подпрограммы  |  | создание безопасных и благоприятных условий проживания населения и повышение качества жилищно-коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации на территории Парковского сельского поселения Тихорецкого района |
| Задачи подпрограммы  |  | развитие систем водоснабжения населенных пунктов Парковского сельского поселения Тихорецкого района, проведение комплекса мероприятий по модернизации, строительству, реконструкции и ремонту объектов водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения в Парковском сельском поселении Тихорецкого района |
| Перечень целевых показателей подпрограммы  |  | доля населения, обеспеченного питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, в общей численности населения Парковского сельского поселения Тихорецкого района |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы |  | 2015 – 2017 годы, этапы реализации не предусмотрены |
| Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы  |  | общий объем финансирования подпрограммы из средств местного бюджета составляет 15869,2 тыс. рублей, из них по годам:2015 год – 6024,7 тыс. рублей2016 год - 7354,5 тыс. рублей2017 год - 2490,0 тыс. рублей  |
|  |  |  |

1. Цели, задачи и целевые показатели достижений целей и решения задач,

сроки и этапы реализации подпрограммы

Основные цели подпрограммы состоят в создании безопасных и благоприятных условий проживания населения и повышении качества жилищно-коммунальных услуг;

 развитие систем и объектов коммунальной инфраструктуры населенных пунктов Парковского сельского поселения Тихорецкого района в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства Парковского сельского поселения Тихорецкого района;

 обеспечение надежности функционирования коммунального хозяйства Парковского сельского поселения Тихорецкого района;

 Для достижения этих целей предусматривается решение следующих задач:

 модернизация, строительство, реконструкция и ремонт объектов водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения Парковского сельского поселения Тихорецкого района;

 продолжение развития отдельных систем водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения на территории Парковского сельского поселения Тихорецкого района.

 создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в коммунальный комплекс Парковского сельского поселения Тихорецкого района;

 достижение краевого уровня параметров качества жилищно-коммунального обслуживания;

 Решение основных задач даст возможность оптимизировать затраты на добычу и транспортировку воды, развитие эффективных, экологически безопасных и безаварийных инженерных систем жизнеобеспечения, отведение и очистку хозяйственно-бытовых и производственных стоков; сократить потери и непроизводственные расходы, улучшить качество и доступность коммунальных услуг для всех потребителей Парковского сельского поселения Тихорецкого района.

 Реализация Подпрограммы позволит:

 повысить уровень качества услуг по водоснабжению, водоотведению, теплоснабжению населенных пунктов Парковского сельского поселения Тихорецкого района;

 повысить надежность систем водоснабжения населенных пунктов;

 повысить качество питьевой воды в централизованных системах водоснабжения;

 обеспечить развитие инфраструктуры населенных пунктов Парковского сельского поселения Тихорецкого района, повысить степень благоустройства поселения.

 Независимо от экономического аспекта эффективности проводимых мероприятий основными вопросами, на решение которых направлены мероприятия Подпрограммы, являются повышение уровня санитарно-эпидемиологического благополучия населения и обеспеченности населения водой питьевого качества, а также в долгосрочной перспективе обеспечение полноценного водоснабжения всех объектов и потребителей на территории Парковского сельского поселения Тихорецкого района.

 В результате реализации Подпрограммы планируется достигнуть снижения потерь воды в сетях в целом по Парковскому сельскому поселению.

 Реализация мероприятий Подпрограммы позволит:

 обеспечить финансовую стабильность работы предприятий коммунального комплекса Парковского сельского поселения Тихорецкого района, в том числе за счет увеличения стоимости основных фондов этих организаций;

 сформировать рыночные механизмы управления жилищно-коммунальным хозяйством, повысить инвестиционную привлекательность коммунального комплекса и создать условия для привлечения внебюджетных инвестиций в модернизацию и развитие этой отрасли;

 создать конкурентную среду в сфере предоставления жилищно-коммунальных услуг.

 Для оценки эффективности реализации Подпрограммы в целом предполагается использовать критерии, указанные в таблице.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Статус\* | Значение показателей |
| 2015 год | 2016 год | 2017 год |
|  1 . Теплоэнергетическое хозяйство |
| 1.1 | Количество аварий и повреждений теплосетей в год | аварий | 3 | 44 | 40 | 35 |
| 1.2 | Износ тепловых сетей, % | % | 3 | 70 | 68 | 65 |
| 1,3 | Протяженность сетей, нуждающихся в замене, км | км | 3 | 3 | 3 | 2,8 |
|  2 . Водопроводно-канализационное хозяйство |
| 2.1 | Количество аварий и повреждений водопроводных сетей в год | аварий | 3 | 78 | 71 | 68 |
| 2.2 | Износ водопроводных сетей (ХВС),% | % | 3 | 65 | 60 | 60 |
| 2.3 | Протяженность сетей ХВС, нуждающихся в замене, км | км | 3 | 9 | 7 | 5 |
| 2.4 | Износ канализационных сетей,% | % | 3 | 60 | 57 | 55 |
| 2.5 | Количество аварий и повреждений канализационных сетей в год | аварий | 3 | 0 | 0 | 0 |

 Целевой показатель «Количество аварий и повреждений теплосетей в год», «Количество аварий и повреждений водопроводных сетей в год», «Количество аварий и повреждений канализационных сетей в год», «Протяженность сетей, нуждающихся в замене» - учитывается согласно данным организации ООО «Квант» и ООО «Водоканал района», которые эксплуатируют теплотрассы , водопроводные сети и канализационные сети по договору аренды.

 Целевой показатель «Износ тепловых сетей», «Износ водопроводных сетей», «Износ канализационных сетей» рассчитывается по формуле:

 Ч факт.х100%

 Ч норм., где

 Ч факт.- фактический срок службы ( тепловых, водопроводных, канализационных сетей);

 Ч норм. – срок службы по нормативу ( тепловых, водопроводных, канализационных сетей.

 Срок реализации подпрограммы: 2015 - 2017 годы.

2.ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий подпрограммы «Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры

Парковского сельского поселения Тихорецкого района на 2015-2017 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Год реализации | всего | Объем финансирования, тыс. рублей | Непосредственный результат реализации мероприятия  | Муниципальный заказчик, главный распорядитель бюджетных средств, исполнитель |
| В разрезе источников финансирования |
| местный бюджет | краевой бюджет | федеральный бюджет | внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Цель  |  | создание безопасных и благоприятных условий проживания населения и повышение качества жилищно-коммунальных услуг |
| Задача |  | модернизация, строительство, реконструкция и ремонт объектов водоснабжения Парковского сельского поселения Тихорецкого района;продолжение развития отдельных систем водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения на территории Парковского сельского поселения Тихорецкого района |
| 1. **Водоснабжение**
 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Замена водопроводной линии 1000 п.м. в пос. Западном по ул. Профильной | 2015 | 424,2 | 424,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | повышение уровня санитарно-эпидемиологического благополучия населения и обеспеченности населения водой питьевого качества | администрация Парковского сельского поселения Тихорецкого района |
| 2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего |  424,2 |  424,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2 | Дополнительные работы по объекту «Капитальный ремонт водопровода от водозабора № 2 до ул. Дружбы пос. Паркового» (основные работы производились в 2014 году) | 2015 | 91,3 | 91,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | повышение уровня санитарно-эпидемиологического благополучия населения и обеспеченности населения водой питьевого качеств | администрация Парковского сельского поселения Тихорецкого района |
| 2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего | 91,3 | 91,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3 | Дополнительные работы по объекту «Капитальный ремонт водопровода от водозабора №2 до ул. Дружбы в пос. Парковом | 2015 | 99,0 | 99,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | повышение уровня санитарно-эпидемиологического благополучия населения и обеспеченности населения водой питьевого качества | администрация Парковского сельского поселения Тихорецкого района |
| 2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| всего | 99,0 | 99,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4 | Ремонт водопровода по ул. Дружбы в пос. Парковом | 2015 | 351,0 | 351,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | повышение уровня санитарно-эпидемиологического благополучия населения и обеспеченности населения водой питьевого качества | администрация Парковского сельского поселения Тихорецкого района |
| 2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| всего | 351,0 | 351,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.5 | Прокладка трубопровода под дорогой от ул. Дружбы до ул. Гагарина в пос. Парковом | 2015 | 87,3 | 87,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | повышение уровня санитарно-эпидемиологического благополучия населения и обеспеченности населения водой питьевого качества | администрация Парковского сельского поселения Тихорецкого района |
| 2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| всего | 87,3 | 87,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.6 | Прокладка трубопровода По ул. Гагарина от магазина «АБС» до магазина «Космос» | 2015 | 99,4 | 99,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | повышение уровня санитарно-эпидемиологического благополучия населения и обеспеченности населения водой питьевого качества | администрация Парковского сельского поселения Тихорецкого района |
| 2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| всего | 99,4 | 99,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.7 | Ремонт водопровода по ул. Профильной в пос. Западном (дополнительные работы) | 2015 | 81,2 | 81,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | повышение уровня санитарно-эпидемиологического благополучия населения и обеспеченности населения водой питьевого качества | администрация Парковского сельского поселения Тихорецкого района |
| 2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| всего | 81,2 | 81,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.8 | Проведение мероприятий по подготовке систем водоснабжения, водоотведения к осенне-зимнему периоду, ремонт КНС № 1, № 2 | 2015 | 646,2 | 64,6 | 581,6 | 0,0 | 0,0 | повышение надежности работы системы водоснабжения и водоотведения в соответствии с нормативными требованиями. Качество услуг, предоставляемых населению. | администрация Парковского сельского поселения Тихорецкого района |
| 2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| всего | 646,2 | 64,6 | 581,6 | 0,0 | 0,0 |
| 1.9 | Замена водопровода по ул. Ленина, пос. Зеленый (0,07 км) | 2015 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | повышение уровня санитарно-эпидемиологического благополучия населения и обеспеченности населения водой питьевого качества | администрация Парковского сельского поселения Тихорецкого района |
| 2016 | 43,3 | 43,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| всего | 43,3 | 43,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.0 | Замена водопровода по ул. Железнодорожная, пос. Западный (0,13 км) | 2015 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | повышение уровня санитарно-эпидемиологического благополучия населения и обеспеченности населения водой питьевого качества | администрация Парковского сельского поселения Тихорецкого района |
| 2016 | 90,2 | 90,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| всего | 90,2 | 90,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1 | Замена водопровода по ул. Титова, пос. Садовый (800 погонных метра) | 2015 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | повышение уровня санитарно-эпидемиологического благополучия населения и обеспеченности населения водой питьевого качества | администрация Парковского сельского поселения Тихорецкого района |
| 2016 | 354,0 | 354,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| всего | 354,0 | 354,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2. | Ремонт водопровода в п. Парковом по ул. Гагарина к дому № 13 (0,0345 км) | 2015 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | повышение уровня санитарно-эпидемиологического благополучия населения и обеспеченности населения водой питьевого качества | администрация Парковского сельского поселения Тихорецкого района |
| 2016 | 49,6 | 49,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| всего | 49,6 | 49,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.3 | Замена водопроводной линии от водозабора в пос. Садовом по ул. Титова, ул. Егорова (1000п.м.) | 2015 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | повышение уровня санитарно-эпидемиологического благополучия населения и обеспеченности населения водой питьевого качества | администрация Парковского сельского поселения Тихорецкого района |
| 2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2017 | 1040,0 | 1040,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| всего | 1040,0 | 1040,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.4 | Замена водопроводной линии от водозабора в пос. Шоссейном по ул. Чапаева (800 п.м.) | 2015 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | повышение уровня санитарно-эпидемиологического благополучия населения и обеспеченности населения водой питьевого качества | администрация Парковского сельского поселения Тихорецкого района |
| 2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2017 | 450,0 | 450,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| всего | 450,0 | 450,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.5 | Изготовление схем водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и программы «Комплексное развитие» | 2015 | 240,0 | 240,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | повышение уровня санитарно-эпидемиологического благополучия населения и обеспеченности населения водой питьевого качества | администрация Парковского сельского поселения Тихорецкого района |
| 2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| всего | 240,0 | 240,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.6 | Разработка проектной документации по зонам санитарной охраны скважин | 2015 | 99,6 | 99,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | повышение уровня санитарно-эпидемиологического благополучия населения и обеспеченности населения водой питьевого качества | администрация Парковского сельского поселения Тихорецкого района |
| 2016 | 70,0 | 70,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| всего | 169,6 | 169,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.7 | За работу по разработке Программы комплексного развития социальной инфраструктуры Парковского сельского поселения Тихорецкого района | 2015 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | создание безопасных и благоприятных условий проживания населения и повышение качества жилищно-коммунальных услуг | администрация Парковского сельского поселения Тихорецкого района |
| 2016 | 38,0 | 38,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| всего | 38,0 | 38,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.8 | Разработка программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Парковского сельского поселения | 2015 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | создание безопасных и благоприятных условий проживания населения и повышение качества жилищно-коммунальных услуг | администрация Парковского сельского поселения Тихорецкого района |
| 2016 | 72,0 | 72,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| всего | 72,0 | 72,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.9 | Разработка программы комплексного развития систем транспортной инфраструктуры Парковского сельского поселения | 2015 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | создание безопасных и благоприятных условий проживания населения | администрация Парковского сельского поселения Тихорецкого района |
| 2016 | 34,0 | 34,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| всего | 34,0 | 34,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.10 | Подключение линии уличного освещения по ул. Комсомольской в пос. Зеленом от ЗТП № 38, ул. Комсомольская | 2015 | 97,6 | 97,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | создание безопасных и благоприятных условий проживания населения | администрация Парковского сельского поселения Тихорецкого района |
| 2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| всего | 97,6 | 97,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.11 | Оплата за составление смет и осуществление технического надзора | 2015 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | администрация Парковского сельского поселения Тихорецкого района |
| 2016 | 9,0 | 9,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| всего | 9,0 | 9,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | **2.Теплоснабжение** |
| 2.1. | Замена тепловых сетей в пос. Парковом по ул. Юности, по ул.Дружбы (2800 п.м.) | 2015 | 1623,8 | 1623,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Повышение надежности работы системы теплоснабжения в соответствии с нормативными требованиями. | администрация Парковского сельского поселения Тихорецкого района |
| 2016 | 1436,8 | 1436,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2017 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| всего | 4060,6 | 4060,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Ремонт тепловых сетей в парке пос. Парковый | 2015 | 157,4 | 157,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | надежность обслуживания систем теплоснабжения. | администрация Парковского сельского поселения Тихорецкого района |
| 2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| всего | 157,4 | 157,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.3 | Выполнение строительно-монтажных работ на объекте «Узел учета тепловой энергии в здании администрации» | 2015 | 76,5 | 76,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | . Повышение надежности работы системы теплоснабжения в соответствии с нормативными требованиями. | администрация Парковского сельского поселения Тихорецкого район |
| 2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| всего | 76,5 | 76,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Ремонт изоляции теплотрассы от котельной № 1,2 в пос. Парковый (доп. работы) | 2015 | 61,2 | 61,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | надежность обслуживания систем теплоснабжения. Повышение надежности работы системы теплоснабжения. | администрация Парковского сельского поселения Тихорецкого район |
| 2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| 2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| всего | 61,2 | 61,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.5 | Монтаж теплотрассы в пос. Парковом по ул. Дружбы, 6 | 2015 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Повышение надежности работы системы теплоснабжения | администрация Парковского сельского поселения Тихорецкого район |
| 2016 | 321,8 | 321,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| всего | 321,8 | 321,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.6 | Ремонт теплотрассы в пос. Парковом по ул. Гагарина № 13 (88м) | 2015 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Повышение надежности работы системы теплоснабжения | администрация Парковского сельского поселения Тихорецкого район |
| 2016 | 303,1 | 303,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| всего | 303,1 | 303,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | **3. Организация освещения населенных пунктов Парковского сельского поселения** |
|  | Цель |  | Активизация работ по строительству и реконструкции систем наружного освещения улиц населенных пунктов |
|  | Задача |  | Восстановление и реконструкция уличного освещения, строительство новых линий, установка энергосберегающих светильников |
| 3.1 | Строительство линии наружного освещения по проезду от ул. Профильной до ул. Космической в пос. Западном | 2015 | 326,3 | 326,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Улучшение освещенности населенных пунктов | администрация Парковского сельского поселения Тихорецкого района |
| 2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| всего | 326,3 | 326,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.2 | Строительство линии наружного освещения по ул. Профильной в пос. Западном | 2015 | 208,4 | 208,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Улучшение освещенности населенных пунктов | администрация Парковского сельского поселения Тихорецкого района |
| 2016 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| 2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| всего | 208,4 | 208,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.3 | Строительство линии наружного освещения по ул. Краснодарской в пос. Западный (обе стороны) | 2015 | 298,7 | 298,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Улучшение освещенности населенных пунктов | администрация Парковского сельского поселения Тихорецкого района |
| 2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| всего | 298,7 | 298,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.4 | Строительство линии наружного освещения по проезду к ул. Ворошилова и по ул. Ворошилова в пос. Садовом (прот.712м) | 2015 | 508,2 | 508,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Улучшение освещенности населенных пунктов | администрация Парковского сельского поселения Тихорецкого района |
| 2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| всего | 508,2 | 508,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.5 | Строительство линии уличного освещения по ул. Краснодарской в пос. Западном (доп. работы) | 2015 | 46,9 | 46,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Улучшение освещенности населенных пунктов | администрация Парковского сельского поселения Тихорецкого района |
|  2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| всего | 46,9 | 46,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.6 | Строительство линии уличного освещения по восточному подъезду к ул. Молодежной и по ул. Молодежной в пос..Шоссейном (725 п.м) | 2015 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Улучшение освещенности населенных пунктов | администрация Парковского сельского поселения Тихорецкого района |
|  2016 | 441,0 | 441,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| всего | 441,0 | 441,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.7 | Строительство линии уличного освещения по ул. Березовой в пос. Парковом (прот.337 п.м.) | 2015 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Улучшение освещенности населенных пунктов | администрация Парковского сельского поселения Тихорецкого района |
|  2016 | 373,4 | 373,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| всего | 373,4 | 373,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.8 | Строительство линии уличного освещения по ул. Титова и по ул. Азина в пос. Садовом (650 п.м.) | 2015 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Улучшение освещенности населенных пунктов | администрация Парковского сельского поселения Тихорецкого района |
|  2016 | 848,5 | 848,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| всего | 848,5 | 848,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.9 | Строительство линии уличного освещения по ул. Дружбы и ул. Гагарина в пос. Парковом (773,0 п.м.) | 2015 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Улучшение освещенности населенных пунктов | администрация Парковского сельского поселения Тихорецкого района |
|  2016 | 1059,3 | 1059,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| всего | 1059,3 | 1059,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.10 | Строительство линии уличного освещения по ул. Комарова, по проезду к ул. Пушкина и по ул. Пушкина в пос. Зеленом (677,0 п.м.) | 2015 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Улучшение освещенности населенных пунктов | администрация Парковского сельского поселения Тихорецкого района |
|  2016 | 377,9 | 377,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| всего | 377,9 | 377,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.11 | Строительство линии уличного освещения по ул. Краснодарской (не четная сторона) в пос. Западном (395,0 п.м.) | 2015 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Улучшение освещенности населенных пунктов | администрация Парковского сельского поселения Тихорецкого района |
|  2016 | 330,6 | 330,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| всего | 330,6 | 330,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.12 | Строительство линий уличного освещения | 2015 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Улучшение освещенности населенных пунктов | администрация Парковского сельского поселения Тихорецкого района |
| 2016 | 872,5 | 872,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| всего | 872,5 | 872,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.13 | Изготовление проектов уличного освещения по Восточному подъезду к ул. Молодежной в пос. Шоссейном | 2015 | 46,3 | 46,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Улучшение освещенности населенных пунктов | администрация Парковского сельского поселения Тихорецкого района |
| 2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| всего | 46,3 | 46,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.14 | Изготовление проекта уличного освещения по ул.Березовая в пос. Восточном | 2015 | 27,5 | 27,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Улучшение освещенности населенных пунктов | администрация Парковского сельского поселения Тихорецкого района |
| 2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| всего | 27,5 | 27,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.15 | Изготовление проектов уличного освещения по ул. Комарова, ул. Пушкина в пос. Зеленом | 2015 | 56,2 | 56,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Улучшение освещенности населенных пунктов | администрация Парковского сельского поселения Тихорецкого района |
| 2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| всего | 56,2 | 56,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.16 | Изготовление проектов уличного освещения по ул. Титова, ул. Азина в пос. Садовом | 2015 | 55,0 | 55,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Улучшение освещенности населенных пунктов | администрация Парковского сельского поселения Тихорецкого района |
| 2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| всего | 55,0 | 55,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.17 | Изготовление проектов уличного освещения по ул.Дружбы, ул. Гагарина в пос. Парковом | 2015 | 65,0 | 65,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Улучшение освещенности населенных пунктов | администрация Парковского сельского поселения Тихорецкого района |
| 2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| всего | 65,0 | 65,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.18 | Изготовление проектов уличного освещения по ул. Краснодарской в пос. Западном (четная сторона) | 2015 | 27,7 | 27,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Улучшение освещенности населенных пунктов | администрация Парковского сельского поселения Тихорецкого района |
| 2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| всего | 27,7 | 27,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.19 | Работы по землеустройству по уличному освещению | 2015 | 89,1 | 89,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Улучшение освещенности населенных пунктов | администрация Парковского сельского поселения Тихорецкого района |
| 2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| всего | 89,1 | 89,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.20 | Подключение линии уличного освещения по ул. Комсомольской в пос. Зеленом | 2015 | 30,0 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Улучшение освещенности населенных пунктов | администрация Парковского сельского поселения Тихорецкого района |
| 2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| всего | 30,0 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.21 | Изготовление проектов уличного освещения по ул. Космической, ул. Железнодорожной в пос. Западном | 2015 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Улучшение освещенности населенных пунктов | администрация Парковского сельского поселения Тихорецкого района |
| 2016 | 49,2 | 49,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| всего | 49,2 | 49,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.22 | Изготовление проектов уличного освещения по ул. Мира, ул Зеленой в пос. Западном | 2015 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Улучшение освещенности населенных пунктов | администрация Парковского сельского поселения Тихорецкого района |
| 2016 | 65,3 | 65,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| всего | 65,3 | 65,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.23 | Изготовление проектов уличного освещения по ул. Мичурина, ул.Степной, ул.Садовой в пос. Зеленом | 2015 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Улучшение освещенности населенных пунктов | администрация Парковского сельского поселения Тихорецкого района |
| 2016 | 54,7 | 54,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| всего | 54,7 | 54,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.24 | Изготовление проектов уличного освещения по ул. Промышленной от ул. Совхозной до ул. Звездной в пос. Восточном | 2015 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Улучшение освещенности населенных пунктов | администрация Парковского сельского поселения Тихорецкого района |
| 2016 | 40,0 | 40,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| всего | 40,0 | 40,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.25 | Изготовление проектов уличного освещения по ул. Профильной | 2015 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Улучшение освещенности населенных пунктов | администрация Парковского сельского поселения Тихорецкого района |
| 2016 | 20,3 | 20,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| всего | 20,3 | 20,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **4.** |  | **Газоснабжение** |
| 4.1. | За проектно-изыскательские работы по перевооружению газоснабжения в п. Зеленом (библиотека),  | 2015 | 3,4 | 3,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | продолжение развития отдельных систем газоснабжения на территории Парковского сельского поселения Тихорецкого района | администрация Парковского сельского поселения Тихорецкого района |
| 2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| всего | 3,4 | 3,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | ИТОГО: | 2015 | 6024,7 | 5443,1 | 581,6 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2016 | 7354,5 | 7354,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2017 | 2490,0 | 2490,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | всего | 15869,2 | 15287,6 | 581,6 | 0,0 | 0,0 |

4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы на 2015-2017 годы составляет 15869,2 тыс. рублей, в том числе:

2015 год - 6024,7 тыс. рублей

2016 год - 7354,5 тыс. рублей

2017 год - 2490,0 тыс. рублей

Потребность в финансовых ресурсах на реализацию программных мероприятий определена на основе данных экономических обоснований, расчетов затрат на проведение мероприятий, действовавших в 2014 году.

Объемы финансирования из местного бюджета мероприятий муниципальной программы подлежат ежегодному уточнению при принятии решения Совета Парковского сельского поселения Тихорецкого района о местном бюджета на очередной финансовый год.

4.Механизм реализации подпрограммы

Текущее управление подпрограммой осуществляет ее координатор, который:

обеспечивает разработку и реализацию подпрограммы;

организует работу по достижению целевых показателей подпрограммы;

представляет координатору муниципальной программы отчетность о реализации подпрограммы, а также информацию, необходимую для проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы, мониторинга ее реализации и подготовки доклада о ходе реализации муниципальной программы;

осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной программой (подпрограммой).

Координатор подпрограммы ежегодно в сроки, установленные координатором муниципальной программы, представляет в его адрес в рамках компетенции информацию, необходимую для формирования доклада о ходе реализации муниципальной программы.

Механизм реализации подпрограммы предусматривает:

закупку товаров, работ, услуг для муниципальных нужд за счет средств бюджета Парковского сельского поселения Тихорецкого района в соответствии с действующим законодательством, регулирующим закупку товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

Методика оценки эффективности реализации мероприятий подпрограммы основывается на принципе сопоставления фактически достигнутых значений целевых показателей с их плановыми значениями по результатам отчетного года.».

Начальник общего отдела администрации

Парковского сельского поселения

Тихорецкого района Е.В.Лукьянова

|  |  |
| --- | --- |
|  |  ПРИЛОЖЕНИЕ №2  к постановлению администрации Парковского сельского поселения Тихорецкого района от 29.06.2016 № 225«ПРИЛОЖЕНИЕ № 2к муниципальной программеПарковского сельского поселенияТихорецкого района«Развитие жилищно-коммунального идорожного хозяйства» на 2015-2017 годы» |

ПАСПОРТ

муниципальной программы Парковского сельского поселения

Тихорецкого района

«Развитие жилищно-коммунального и дорожного

хозяйства» на 2015-2017 годы

 ПАСПОРТ

подпрограммы «Благоустройство территории Парковского сельского поселения на 2015-2017 годы»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Координатор подпрограммы  |  | администрация Парковского сельского поселения Тихорецкого района |
| Участники подпрограммы |  | администрация Парковского сельского поселения Тихорецкого района |
| Цели подпрограммы  |  | -повышение уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания населённых пунктов Парковского сельского поселения Тихорецкого района;-совершенствование эстетического вида Парковского сельского поселения Тихорецкого района, создание гармоничной архитектурно-ландшафтной среды;-активизации работ по благоустройству территории поселения в границах населённых пунктов, строительству и реконструкции систем наружного освещения улиц населённых пунктов;-развитие и поддержка инициатив жителей населённых пунктов по благоустройству санитарной очистке придомовых территорий;-повышение общего уровня благоустройства поселения, улучшение экологической обстановки;-сохранение и развитие зеленых зон и озеленение территории поселения;-формирование системы организации сбора ТБО;-улучшение содержания мест захоронения расположенных на территории сельского поселения. |
| Задачи подпрограммы  |  | -организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства территории поселения;-приведение в качественное состояние элементов благоустройства;-привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства;-восстановление и реконструкция уличного освещения, установка светильников в населённых пунктах;-оздоровление санитарной экологической обстановки в поселении и на свободных территориях, ликвидация свалок бытового мусора;-оздоровление санитарной экологической обстановки в местах несанкционированного размещения ТБО (выполнить зачистки);-вовлечение жителей поселения в систему экологического образования через развитие навыков рационального природопользования, внедрения передовых методов обращения с отходами;-проведение работ по санитарной очистке и благоустройству кладбищ с соблюдением санитарно-эпидемиологических и экологических норм. |
| Перечень целевых показателей подпрограммы  |  | -улучшение состояния территорий Парковского сельского поселения Тихорецкого района;-создание условий для работы и отдыха жителей поселения;-улучшение санитарного состояния территорий Парковского сельского поселения Тихорецкого района;-привитие жителям любви и уважения к своему поселку, к соблюдению чистоты и порядка на территории Парковского сельского поселения Тихорецкого района;-улучшение экологической обстановки и создание среды, комфортной для проживания жителей поселения;-увеличение площади благоустроенных зелёных насаждений в поселении; -увеличение количества высаживаемых деревьев, кустарников; -благоустроенность населённых пунктов поселения;-создание условий для работы и отдыха жителей поселения.-улучшение содержания мест захоронения расположенных на территории сельского поселения, развитие структуры благоустройства территории сельского поселения |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы |  | 2015 – 2017 годы, этапы реализации не предусмотрены |
| Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы  |  | общий объем финансирования подпрограммы составляет 31524,0 тыс. рублей, в том числе из краевого бюджета 6700,0 тыс. рублей, из них по годам:2015 год – 8860,6тыс. рублей2016 год – 16187,0 тыс. рублей2017 год – 6476,4 тыс. рублей  |
|  |  |  |

1. Цели, задачи и целевые показатели достижений целей и решения задач, сроки и этапы реализации подпрограммы

1.1 Анализ существующего положения в комплексном благоустройстве населённых пунктов.

 Для определения комплекса проблем, подлежащих программному решению, проведен анализ существующего положения в комплексном благоустройстве поселения. Анализ проведен по трем показателям, по результатам исследования которых сформулированы цели, задачи и направления деятельности при осуществлении программы.

1.2 Координация деятельности предприятий, организаций и учреждений, занимающихся благоустройством населённых пунктов.

 В настоящее время администрацией Парковского сельского поселения создано муниципальное бюджетное учреждение «Центр развития поселения Парковского сельского поселения Тихорецкого района», которое занимается комплексным благоустройством на территории поселения. В его обязанность входит выполнение следующих видов работ:

 -благоустройство и озеленение территории;

 -содержание мест захоронений.

 Одной из задач и является необходимость координировать взаимодействие между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов ремонта коммуникаций и объектов благоустройства населённых пунктов.

1.3 . Анализ качественного состояния элементов благоустройства

*1.3.1. Наружное освещение*

Сетью наружного освещения не достаточно оснащена вся территория поселения. Таким образом, проблема заключается в восстановлении имеющегося освещения, его реконструкции и строительстве нового на улицах поселков Парковского сельского поселения.

*1.3.2.Озеленение*

 Существующие участки зеленых насаждений общего пользования и растений имеют неудовлетворительное состояние: недостаточно благоустроены, нуждаются в постоянном уходе, не имеют поливочного водопровода, эксплуатация их бесконтрольна. Необходим систематический уход за существующими насаждениями: вырезка поросли, уборка аварийных и старых деревьев, декоративная обрезка, подсадка саженцев, разбивка клумб. Причин такого положения много: недостаточном участии в этой работе жителей Парковского сельского поселения, учащихся, трудящихся предприятий, недостаточности средств, определяемых ежегодно бюджетом поселения.

Для решения этой проблемы необходимо, чтобы работы по озеленению выполнялись специалистами, по плану, в соответствии с требованиями стандартов. Кроме того, действия участников, принимающих участие в решении данной проблемы, должны быть согласованы между собой.

*1.3.3. Благоустройство населённых пунктов*

 Благоустройство включает в себя проезды, тротуары, озеленение, детские игровые площадки, места отдыха, парки. Благоустройством занимается администрация Парковского сельского поселения совместно с центром развития поселения.

 В сложившемся положении необходимо продолжать комплексное благоустройство в поселении.

 1.4. Привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства населённых пунктов.

 Одной из проблем благоустройства населённых пунктов является негативное отношение жителей к элементам благоустройства: приводятся в негодность детские площадки, разрушаются и разрисовываются фасады зданий, создаются несанкционированные свалки мусора.

Анализ показывает, что проблема заключается в низком уровне культуры поведения жителей населённых пунктов на улицах и во дворах, небрежном отношении к элементам благоустройства.

Данная Программа направлена на повышение уровня комплексного благоустройства территорий населённых пунктов Парковского сельского поселения:

- совершенствование системы комплексного благоустройства «Парковского сельского поселения», эстетического вида поселения, создание гармоничной архитектурно-ландшафтной среды;

- активизации работ по благоустройству территории поселения в границах населённых пунктов, строительству и реконструкции систем наружного освещения улиц населённых пунктов;

- развитие и поддержка инициатив жителей населённых пунктов по благоустройству и санитарной очистке придомовых территорий;

- повышение общего уровня благоустройства поселения;

- организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства территории поселения;

- приведение в качественное состояние элементов благоустройства;

- привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства;

- восстановить и реконструкция уличное освещение, установкой светильников в населённых пунктах;

* оздоровление санитарной экологической обстановки в поселении и на свободных территориях, ликвидация свалок бытового мусора;

Сведения

о показателях (индикаторах) муниципальной подпрограммы и их значениях

| № п/п | Наименованиецелевого показателя  | Единица измерения | Статус | Результат реализации подпрограммы по годам  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2015  | 2016  | 2017 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  Муниципальная подпрограмма «Благоустройство на 2015-2017 годы» |
| 1. «Организация освещения населённых пунктов»  |
| 1.1 | Ремонт линии уличного освещения | м | 3 | 1510 | 1760 | 2200 |
| 1.2. | Ремонт и замена осветительных приборов | шт. | 3 | 17 | 24 | 46 |
| 1.3. | Покупка светильников | шт. | 3 | 350 | 370 | 400 |
| 2. «Озеленение» |  |
| 2.1. | Окос пустырей, парков внутри поселковых обочин дорог | тыс.м² | 3 | 826 | 850 | 900 |
| 2.2. | Обследование и удаление сухостойных, больных и аварийных деревьев | шт. | 3 | 26 | 13 | 13 |
| 2.3. | Посадка, уход, содержание клумб и цветников | м² | 3 | 500 | 600 | 700 |
| 2.4. | Приобретение деревьев и кустарников для восстановления утраченных на улицах и парках  | шт. | 3 | 80 | 50 | 30 |
| 3. «Прочее благоустройство населённых пунктов»  |
| 3.1. | Обустройство детских и спортивных площадок | шт. | 3 | 3 | 4 | 4 |
| 3.2. | Уборка территории на детских, спортивных площадках и зонах отдыха | тыс.м² | 3 | 5000 | 5200 | 5400 |
| 3.3. | Установка элементов благоустройства (скамейки парковые, лавочки, уличные урны, контейнеры и т.д.) | шт. | 3 | 23 | 23 | 23 |
| 3.4 | Уничтожение бездомных собак | шт | 3 | 70 | 70 | 70 |

Целевые показатели согласно таблицы с пункта 1.1. по пункт 3.3 рассчитываются согласно муниципальному заданию, предоставленным муниципальным бюджетным учреждением «Центр развития поселения» Парковского сельского поселения Тихорецкого района».

Срок реализации подпрограммы: 2015 - 2017 годы.

2.ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий подпрограммы «Благоустройство территории Парковского сельского поселения на 2015-2017 годы»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Год реализации | Объем финансирования, тыс. рублей | Непосредственный результат реализации мероприятия  | Муниципальный заказчик, главный распорядитель бюджетных средств, исполнитель |
| всего | В разрезе источников финансирования |
| местный бюджет | краевой бюджет | федеральный бюджет | внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Финансовое обеспечение деятельности (оказание услуг) МБУ «Центр развития поселения Парковского СПТР» ( расходы на содержание МБУ) | 2015 | 4583,4 | 4583,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Выполнение муниципального задания | МБУ «ЦРП  Парковского сельского поселения Тихорецкого района» |
| 2016 | 4489,0 | 4489,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2017 | 4320,4 | 4320,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| всего | 13392,8 | 13392,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | **1.1.Организация освещения населённых пунктов Парковского сельского поселения**  |
|  | Цель  | активизации работ по благоустройству территории поселения в границах населённых пунктов, реконструкции систем наружного освещения улиц населённых пунктов |
|  | Задача | восстановление и реконструкция уличного освещения, установка светильников в населённых пунктах; |
| 1.1.1. | Оплата за технологическое присоединение по объекту уличное освещение, оплата за технические условия, оплата за уличное освещение за декабрь 2014 г | 2015 | 94,2 | 94,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Улучшение освещенности населенных пунктов | Администрация Парковского сельского поселения Тихорецкого района |
| 2016 | 65,0 | 65,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| всего | 159,2 | 159,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.2 | Дополнительные работы по ремонту уличного освещения в пос. Западном по ул. Профильной | 2015 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Улучшение освещенности населенных пунктов | Администрация Парковского сельского поселения Тихорецкого района |
| 2016 | 55,0 | 55,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| всего | 55,0 | 55,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.3 | Эксплуатация, ремонт объектов линий наружного освещения, текущее содержание и обслуживание наружных сетей уличного освещения, в том числе оплата за поставку электрической энергии для наружного освещения. Приобретение расходных материалов | 2015 | 1227,0 | 1227,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Освещенность улиц | МБУ «ЦРП» Парковского сельского поселения Тихорецкого района |
| 2016 | 1200,0 | 1200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2017 | 1320,0 | 1320,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| всего | 3747,0 | 3747,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  **1.2.Озеленение** |  | краевой бюджет |
|  | Цель  | Озеленение территории поселения |
|  | Задача | приведение в качественное состояние элементов благоустройства |
| 1.2.1. | Работы по озеленению территории поселения (приобретение деревьев и кустарников, цветочной рассады, газонной травы) | 2015 | 80,0 | 80,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Озеленение территории поселения  | МБУ «ЦРП  Парковского сельского поселения Тихорецкого района» |
| 2016 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2017 | 60,0 | 60,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| всего | 240,0 | 240,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  **1.3.Оказание ритуальных услуг, содержание мест захоронения** |
|  | Цель | Улучшение содержания мест захоронений, расположенных на территории Парковского сельского поселения, развитие структуры благоустройства территории сельского поселения |
|  | Задача | Проведение работ по санитарной очистке и благоустройству действующих кладбищ с соблюдением санитарно-эпидемиологических и экологических норм |
| 1.3.1. | Организация и содержание мест захоронений (бурение скважины с установкой колонки, установка трех мусорных контейнеров, подсыпка дороги гравием). | 2015 | 132,4 | 132,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | улучшение содержания мест захоронения | МБУ «ЦРП  Парковского сельского поселения Тихорецкого район |
| 2016 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2017 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| всего | 332,4 | 332,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3.2 | Приобретение материала для изгороди | 2015 | 150,0 | 150,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | улучшение содержания мест захоронения | Администрация Парковского сельского поселения Тихорецкого района |
| 2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| всего | 150,0 | 150,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  **1. 4.Благоустройство населенных пунктов** |  | местный бюджет |
|  | Цель  | повышение уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания населённых пунктов Парковского сельского поселения Тихорецкого района; |
|  | Задача | Приведение в качественное состояние элементов благоустройства |
| 1.4.1 | Приобретение и установка элементов благоустройства (скамейки парковые, лавочки, уличные урны, контейнеры и т.д.) | 2015 | 150,0 | 150,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | приведение в качественное состояние элементов благоустройства | МБУ «ЦРП  Парковского сельского поселения Тихорецкого района» |
| 2016 | 34,0 | 34,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| всего | 184,0 | 184,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4.2 | Реконструкция трех мусорных площадок в пос. Парковом | 2015 | 292,6 | 292,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Санитарное состояние территории | Администрация Парковского сельского поселения Тихорецкого района |
| 2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| всего | 292,6 | 292,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4.3 | Удаление сухостойных, больных и аварийных деревьев, формовочная и санитарная обрезка деревьев. | 2015 | 200,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Санитарное состояние территории | МБУ «ЦРП  Парковского сельского поселения Тихорецкого района |
| 2016 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2017 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| всего | 400,0 | 400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4.4 | Санитарная очистка территории, покос сорной растительности (приобретение ГСМ) | 2015 | 44,4 | 44,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | благоустроенность населённых пунктов поселения | МБУ «ЦРП  Парковского сельского поселения Тихорецкого район |
| 2016 | 46,0 | 46,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2017 | 48,0 | 48,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| всего | 138,4 | 138,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4.5 | Ремонт трактора МТЗ-80 и ручных косилок (приобретение запчастей и шин на трактор), Приобретение косилок, масла, лески, диз. топлива | 2015 | 410,8 | 410,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | благоустроенность населённых пунктов поселения | МБУ «ЦРП  Парковского сельского поселения Тихорецкого район |
| 2016 | 325,0 | 325,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2017 | 320,0 | 320,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| всего | 1055,8 | 1055,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4.6 | Прочие работы и услуги по благоустройству, в том числе приобретение: извести, строительных и хозяйственных материалов. | 2015 | 399,8 | 399,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | благоустроенность населённых пунктов поселения | МБУ «ЦРП  Парковского сельского поселения Тихорецкого район |
| 2016 | 416,0 | 416,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2017 | 158,0 | 158,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| всего |  973,8 | 973,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  **1.5. Приобретение детских и спортивных площадок, реконструкция парка** |
| 1.5.1 | Приобретение детских и спортивных площадок | 2015 | 1046,0 | 1046,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | благоустроенность населённых пунктов поселения | Администрация Парковского сельского поселения Тихорецкого района |
| 2016 | 939,0 | 939,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| всего | 1985,0 | 1985,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.5.2 | Реконструкция парка в пос. Парковом | 2015 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | благоустроенность населённых пунктов поселения | Администрация Парковского сельского поселения Тихорецкого района |
| 2016 | 4370,0 | 1570,0 | 2800,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| всего | 4370,0 | 1570,0 |  2800,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.5.3 | Строительство трех спортивных площадок: пос. Парковый, ул. Дружбы,3, пос. Садовый, пос. Зеленый | 2015 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | благоустроенность населённых пунктов поселения | Администрация Парковского сельского поселения Тихорецкого района |
| 2016 | 3900,0 | 0,0 | 3900,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| всего | 3900,0 | 0,0 | 3900,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | ИТОГО: | 2015 | 8860,6 | 8860,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2016 | 16187,0 | 9487,0 | 6700,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2017 | 6476,4 | 6476,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | всего | 31524,00 | 24823,4 |  6700,0 | 0,0 | 0,0 |

3. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы составит 31524,0 тыс. рублей, в том числе из краевого бюджета 6700,0 тыс. рублей:

2015 год – 8860,6 тыс. рублей

2016 год - 16187,0 тыс. рублей, (краевые 6700,0 тыс. рублей)

2017 год - 6476,4 тыс. рублей

Потребность в финансовых ресурсах на реализацию программных мероприятий определена на основе данных экономических обоснований, расчетов затрат на проведение мероприятий, действовавших в 2014 году.

Объемы финансирования из местного бюджета мероприятий муниципальной программы подлежат ежегодному уточнению при принятии решения Совета Парковского сельского поселения Тихорецкого района о местном бюджета на очередной финансовый год.

4.Механизм реализации подпрограммы

Текущее управление подпрограммой осуществляет ее координатор, который:

обеспечивает разработку и реализацию подпрограммы;

организует работу по достижению целевых показателей подпрограммы;

представляет координатору муниципальной программы отчетность о реализации подпрограммы, а также информацию, необходимую для проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы, мониторинга ее реализации и подготовки доклада о ходе реализации муниципальной программы;

осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной программой (подпрограммой).

Координатор подпрограммы ежегодно в сроки, установленные координатором муниципальной программы, представляет в его адрес в рамках компетенции информацию, необходимую для формирования доклада о ходе реализации муниципальной программы.

Механизм реализации подпрограммы предусматривает:

закупку товаров, работ, услуг для муниципальных нужд за счет средств бюджета Парковского сельского поселения Тихорецкого района в соответствии с действующим законодательством, регулирующим закупку товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

Методика оценки эффективности реализации мероприятий подпрограммы основывается на принципе сопоставления фактически достигнутых значений целевых показателей с их плановыми значениями по результатам отчетного года.».

Начальник общего отдела администрации

Парковского сельского поселения

Тихорецкого района Е.В.Лукьянова

|  |  |
| --- | --- |
|  |  ПРИЛОЖЕНИЕ №3  к постановлению администрации Парковского сельского поселения Тихорецкого района от 29.06.2016 № 225«ПРИЛОЖЕНИЕ № 3к муниципальной программеПарковского сельского поселенияТихорецкого района«Развитие жилищно-коммунального идорожного хозяйства» на 2015-2017 годы» |

ПАСПОРТ

муниципальной программы Парковского сельского поселения

Тихорецкого района

«Развитие жилищно-коммунального и дорожного

хозяйства» на 2015-2017 годы

ПАСПОРТ

подпрограммы

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

 Парковского сельского поселения Тихорецкого района

на 2015 - 2017 годы»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Координатор подпрограммы  |  | администрация Парковского сельского поселения Тихорецкого района  |
| Участники подпрограммы |  | не предусмотрены  |
| Цели подпрограммы  |  | эффективное использование энергетических ресурсов Парковского сельского поселения Тихорецкого района и предоставление населению поселения высококачественных энергетических услуг по доступным ценам |
| Задачи подпрограммы  |  | создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в коммунальный комплекс Парковского сельского поселения Тихорецкого района; повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов |
| Перечень целевых показателей подпрограммы  |  | Снижение потерь электроэнергии |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы |  | 2015 – 2017 годы, этапы реализации не предусмотрены |
| Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы  |  | общий объем финансирования подпрограммы из средств местного бюджета составляет 251,0 тыс. рублей, из них по годам:2015 год – 80,0 тыс. рублей2016 год - 85,0 тыс. рублей2017 год - 86,0 тыс. рублей  |
|  |  |  |

2. Цели, задачи и целевые показатели достижений целей и решения задач, сроки и этапы реализации подпрограммы

 Основная цель подпрограммы состоит в эффективном использовании энергетических ресурсов Парковского сельского поселения Тихорецкого района и предоставление населению поселения высококачественных энергетических услуг по доступным ценам.

 Для достижения этих целей предусматривается решение следующих задач:

 создание правовых, экономических и организационных основ стимулирования энергосбережения на территории Парковского сельского поселения Тихорецкого района;

 снижение нагрузки по оплате услуг энергоснабжения на бюджетную систему и обеспечение повышения конкурентоспособности и финансовой устойчивости экономики поселения;

 создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в коммунальный комплекс Парковского сельского поселения Тихорецкого района;

 достижение единого краевого уровня параметров качества жилищно-коммунального обслуживания;

 повышение энергетической и экономической эффективности в регулировании отношений между исполнителями и потребителями коммунальных услуг;

 повышение энергетической и экономической эффективности использования энергоресурсов;

 повышение уровня жизни населения за счет уменьшения оплаты за потребленные коммунальные услуги;

 повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов.

 Решение основных задач даст возможность оптимизировать затраты на сокращение потерь электроэнергии и непроизводственные расходы, снизить себестоимость электроэнергии, улучшить качество и доступность услуг для всех потребителей Парковского сельского поселения Тихорецкого района.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименованиецелевого показателя | Единица измерения | Статус\* | Результат реализации подпрограммы по годам  |
| 2015  | 2016  | 2017 |
| Подпрограмма«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Парковского сельского поселения Тихорецкого района на 2015-2017 годы» |
| 1. | увеличение доли установленных энергосберегающих светильников уличного освещения | % | 3 | 60 | 80 | 100 |
| 2. | доля муниципальных учреждений, в которых проведены мероприятия по результатам энергетических обследований | % | 3 | 100 | 100 | 100 |

 Целевой показатель «Увеличение доли установленных энергосберегающих светильников уличного освещения» рассчитывается по формуле:

 Ч энергосб.х100

 Чобщ, где

Ч энергосб. –число установленных энергосберегающих светильников уличного овещения.

Ч общ.- общее число всех уличных светильников;

Целевой показатель «Доля муниципальных учреждений, в которых проведены мероприятия по результатам энергетических обследований» рассчитывается по формуле:

 Ч учр.х100

 Ч общ., где

Ч учр.-количество муниципальных учреждений, в которых проведены энергетические обследования;

Ч общ.- общее количество муниципальных учреждений Парковского сельского поселения Тихорецкого района;

Срок реализации подпрограммы: 2015 - 2017 годы

2.ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Парковского сельского поселения Тихорецкого района на 2015-2017 годы»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Годы реализации | Объем финансирования, тыс. рублей | Непосредственный результат реализации мероприятия  | Муниципальный заказчик, главный распорядитель бюджетных средств, исполнитель |
| всего | В разрезе источников финансирования |
| местный бюджет | краевой бюджет | федеральный бюджет | внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 |
| Цель  | создание безопасных и благоприятных условий проживания населения и повышение качества жилищно-коммунальных услуг |
| Задача | развитие энергосбережения и повышение энергоэффективности, уменьшение потребления энергетических ресурсов в бюджетной сфере Парковского сельского поселения Тихорецкого района для обеспечения снижения энергоемкости валового муниципального продукта. |
| 1. | Замена уличных ламп накаливания, на энергосберегающие лампы | 2015 | 80,0 |  80,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | экономия электрической энергии на уличное освещение | администрация Парковского сельского поселения Тихорецкого района |
| 2016 | 85,0 | 85,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2017 | 86,0 | 86,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| всего | 251,0 | 251,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Всего | 2015 | 80,0 | 80,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 2016 | 85,0 | 85,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2017 | 86,0 | 86,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| всего | 251,0 | 251,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

3. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

Объем финансирования подпрограммы из средств бюджета Парковского сельского поселения Тихорецкого района составит 251,0 тыс. рублей, в том числе:

2015 год - 80,0 тыс. рублей

2016 год - 85,0 тыс. рублей

2017 год - 86,0 тыс. рублей

Потребность в финансовых ресурсах на реализацию программных мероприятий определена на основе данных экономических обоснований, расчетов затрат на проведение мероприятий, действовавших в 2014 году.

Объемы финансирования из местного бюджета мероприятий муниципальной программы подлежат ежегодному уточнению при принятии решения Совета Парковского сельского поселения Тихорецкого района о местном бюджета на очередной финансовый год.

4.Механизм реализации подпрограммы

Текущее управление подпрограммой осуществляет ее координатор, который:

обеспечивает разработку и реализацию подпрограммы;

организует работу по достижению целевых показателей подпрограммы;

представляет координатору муниципальной программы отчетность о реализации подпрограммы, а также информацию, необходимую для проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы, мониторинга ее реализации и подготовки доклада о ходе реализации муниципальной программы;

осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной программой (подпрограммой).

Координатор подпрограммы ежегодно в сроки, установленные координатором муниципальной программы, представляет в его адрес в рамках компетенции информацию, необходимую для формирования доклада о ходе реализации муниципальной программы.

Механизм реализации подпрограммы предусматривает:

закупку товаров, работ, услуг для муниципальных нужд за счет средств бюджета Парковского сельского поселения Тихорецкого района в соответствии с действующим законодательством, регулирующим закупку товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

Методика оценки эффективности реализации мероприятий подпрограммы основывается на принципе сопоставления фактически достигнутых значений целевых показателей с их плановыми значениями по результатам отчетного года.

Начальник общего отдела администрации

Парковского сельского поселения

Тихорецкого района Е.В.Лукьянова

|  |  |
| --- | --- |
|  |  ПРИЛОЖЕНИЕ №4  к постановлению администрации Парковского сельского поселения Тихорецкого района от 29.06.2016 № 225«ПРИЛОЖЕНИЕ № 4к муниципальной программеПарковского сельского поселенияТихорецкого района«Развитие жилищно-коммунального идорожного хозяйства» на 2015-2017 годы» |

ПАСПОРТ

муниципальной программы Парковского сельского поселения

Тихорецкого района

«Развитие жилищно-коммунального и дорожного

хозяйства» на 2015-2017 годы

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

ПАСПОРТ

подпрограммы «Развитие дорожного хозяйства Парковского сельского поселения Тихорецкого района на 2015-2017 годы»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Координатор подпрограммы  |  | администрация Парковского сельского поселения Тихорецкого района |
| Участники подпрограммы |  | не предусмотрены |
| Цели подпрограммы  |  | -развитие дорожной сети Парковского сельского поселения Тихорецкого района;-улучшение транспортно - эксплуатационных качеств автомобильных дорог;-содержание автомобильных дорог общего пользования на уровне, допустимом нормативами, для обеспечения их сохранности;- повышение безопасности движения при рациональном использовании материальных и финансовых ресурсов |
| Задачи подпрограммы  |  | -расширение сети автомобильных дорог общего пользования с твёрдым покрытием на территории Парковского сельского поселения Тихорецкого района;-ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения находящихся в неудовлетворительном и аварийном состоянии;-повышение уровня обустройства автомобильных дорог общего пользования |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы |  | 2015 – 2017 годы, этапы реализации не предусмотрены |
| Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы  |  | общий объем финансирования подпрограммы составляет 8052,6 тыс. рублей, в том числе из краевого бюджета 2580,1 тыс. рублей, из них по годам:2015 год – 4276,7 тыс. рублей2016 год – 2721,1 тыс. рублей2017 год – 1054,8 тыс. рублей  |
|  |  |  |

1. Цели, задачи и показатели (индикаторы), основные ожидаемые конечные результаты, сроки и этапы реализации муниципальной программы

Цель Программы - развитие дорожной сети Парковского сельского поселения, улучшение транспортно - эксплуатационных качеств автомобильных дорог и повышение безопасности движения при рациональном использовании материальных и финансовых ресурсов.

Задачи Программы - расширение сети автомобильных дорог общего пользования с твёрдым покрытием на территории Парковского сельского поселения Тихорецкого района;

содержание автомобильных дорог общего пользования на уровне, допустимом нормативами, для обеспечения их сохранности;

ремонт автомобильных дорог общего пользования, находящихся в неудовлетворительном и аварийном состоянии;

повышение уровня обустройства автомобильных дорог общего пользования.

 Для достижения намеченной цели предусмотрено:

 выполнение работ по содержанию, ремонту и обеспечению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах Парковского сельского поселения Тихорецкого района в соответствии с выделенными средствами.

 Реализация программных мероприятий позволит продолжить работу по поддержанию автомобильных дорог Парковского сельского поселения Тихорецкого района в нормативном состоянии и обеспечить бесперебойное функционирование дорожного хозяйства.

Сведения

о показателях (индикаторах) муниципальной подпрограммы и их значениях

| № п/п | Наименованиецелевого показателя  | Единица измерения | Статус | Результат реализации подпрограммы по годам  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2015  | 2016  | 2017 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  6 | 7 |
|  Муниципальная подпрограмма «Развитие дорожного хозяйства Парковского сельского поселения на 2015-2017 годы» |
| 1 | Количество отремонтированных тротуаров в Парковском сельском поселении Тихорецкого района |  м2 |  3 | 2020 | 2050 | 2100 |
| 2 | Количество отремонтированных дорог и придворовых территорий Парковского сельского поселения | м2 |  3 | 1040 | 1500 | 1800 |

Целевые показатели взяты из проектно-сметной документации.

Срок реализации подпрограммы: 2015 - 2017 год

2.ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий подпрограммы «Развитие дорожного хозяйства Парковского сельского поселения на 2015-2017 годы»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Год реализации | Объем финансирования, тыс. рублей | Непосредственный результат реализации мероприятия  | Муниципальный заказчик, главный распорядитель бюджетных средств, исполнитель |
| всего | В разрезе источников финансирования |
| местный бюджет | краевой бюджет | федеральный бюджет | внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Ремонт тротуара по ул. Волгоградской в пос. Восточном от №2 до № 90 (354,7 м2) | 2015 | 224,1 | 224,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | улучшение транспортно - эксплуатационных качеств автомобильных дорог  | администрация Парковского сельского поселения Тихорецкого района  |
| 2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| всего | 224,1 | 224,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  2. | Ремонт проезда к дому по ул. Гагарина № 1-а, 1-б в пос. Парковом (482,2 м2)  | 2015 | 642,9 | 642,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | улучшение транспортно - эксплуатационных качеств автомобильных дорог | администрация Парковского сельского поселения Тихорецкого района |
| 2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| всего | 642,9 | 642,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Ремонт тротуара по ул Профильной от дома № 99 в пос. Западном  | 2015 | 183,4 | 183,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Улучшения условий проживания и повышения уровня жизни населения. | администрация Парковского сельского поселения Тихорецкого района  |
| 2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| всего | 183,4 | 183,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4. |  Ремонт ул. Чапаева, ул. Кочубея, восточного подъезда к ул. Кочубея в пос. Шоссейном (гравий) (работы выполнены в 2014 году) 1411,83 м2  | 2015 | 355,8 | 0,0 | 355,8 | 0,0 | 0,0 | Улучшения условий проживания и повышения уровня жизни населения. | администрация Парковского сельского поселения Тихорецкого района  |
| 2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| всего | 355,8 | 0,0 | 355,8 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | Ремонт тротуара перед магазином 1001 мелочей в п. Парковом (480 м2) | 2015 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Улучшения условий проживания и повышения уровня жизни населения. | администрация Парковского сельского поселения Тихорецкого района  |
| 2016 | 116,9 | 116,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| всего | 116,9 | 116,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  6 | Капитальный ремонт тротуара (плитка) по ул. Дружбы (200 п.м., шир 2 м), (400 кв.мх1600,0=640000,0) | 2015 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Улучшения условий проживания и повышения уровня жизни населения. | администрация Парковского сельского поселения Тихорецкого района |
| 2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2017 | 640,0 | 640,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| всего | 640,0 | 640,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  7 | Ремонт тротуарной дорожки (плитка) возле администрации в пос. Парковом (280 м2)  | 2015 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Улучшения условий проживания и повышения уровня жизни населения. | администрация Парковского сельского поселения Тихорецкого района |
| 2016 | 403,1 | 403,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| всего | 403,1 | 403,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  8 | Ремонт ул. Волгоградской от ПК0+00 (дом № 50) в пос. Восточном | 2015 | 503,7 | 100,7 | 403,0 | 0,0 | 0,0 | Улучшения условий проживания и повышения уровня жизни населения. | администрация Парковского сельского поселения Тихорецкого района |
| 2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| всего | 503,7 | 100,7 | 403,0 | 0,0 | 0,0 |
|  9 | Ремонт тротуара по ул. Профильной от ПК 0+00 до ПК2+27, от ПК 3+62 до ПК 4+11 (дом № 63 ) в пос. Западном ( 373 м) | 2015 | 312,8 | 56,1 | 256,7 | 0,0 | 0,0 | улучшение транспортно - эксплуатационных качеств автомобильных дорог | администрация Парковского сельского поселения Тихорецкого района |
| 2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| всего | 312,8 | 56,1 | 256,7 | 0,0 | 0,0 |
| 10 | Ремонт ул. Мира от ПК0+00 (дом № 3) до ПК3+75 в пос. Западном ( 375 м) | 2015 | 509,3 | 101,9 | 407,4 | 0,0 | 0,0 | улучшение транспортно - эксплуатационных качеств автомобильных дорог | администрация Парковского сельского поселения Тихорецкого района |
| 2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| всего | 509,3 | 101,9 | 407,4 | 0,0 | 0,0 |
| 11 | Ремонт гравийных дорог по ул. Жукова от ПК+00 (ул. Совхозная) до ПК8+50 в пос. Восточном (850 м) | 2015 | 1166,1 | 233,2 | 932,9 | 0,0 | 0,0 | улучшение транспортно - эксплуатационных качеств автомобильных дорог |  |
| 2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | администрация Парковского сельского поселения Тихорецкого района |
| 2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| всего | 1166,1 | 233,2 | 932,9 | 0,0 | 0,0 |
| 12 | Дорожная разметка (ул. Волгоградская, ул. Дружбы, ул. Юности, ул. Совхозная, пер. Школьный) | 2015 | 96,5 | 96,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | улучшение транспортно - эксплуатационных качеств автомобильных дорог | администрация Парковского сельского поселения Тихорецкого района |
| 2016 | 96,1 | 96,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| всего | 192,6 | 192,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 13 | Приобретение ГПС для отсыпки дорог р. Ачкасово | 2015 | 206,7 | 206,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | улучшение транспортно - эксплуатационных качеств автомобильных дорог | администрация Парковского сельского поселения Тихорецкого района |
| 2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| всего | 206,7 | 206,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 14 | За составление смет и тех. надзор | 2015 | 75,4 | 75,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | улучшение транспортно - эксплуатационных качеств автомобильных дорог | администрация Парковского сельского поселения Тихорецкого района |
| 2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| всего | 75,4 | 75,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 15 | Ремонт дворового проезда по пер. Школьному 2-а в п. Парковом (261 м2) | 2015 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | улучшение транспортно - эксплуатационных качеств автомобильных дорог | администрация Парковского сельского поселения Тихорецкого района |
| 2016 | 100,6 | 100,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| всего | 100,6 | 100,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 16 | Оборудование тротуарной дорожки в парке пос. Парковый | 2015 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Улучшения условий проживания и повышения уровня жизни населения. | администрация Парковского сельского поселения Тихорецкого района  |
| 2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2017 | 414,8 | 414,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| всего | 414,8 | 414,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 17 | Ремонт тротуара от ДДУ «Солнышко» до ул. Совхозной в п. Парковом (160 м2) | 2015 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | улучшение транспортно - эксплуатационных качеств автомобильных дорог | администрация Парковского сельского поселения Тихорецкого района |
| 2016 | 179,6 | 179,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| всего | 179,6 | 179,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 18 | Ремонт дворового проезда по ул. Совхозная , 16 (140 м2) | 2015 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | улучшение транспортно - эксплуатационных качеств автомобильных дорог | администрация Парковского сельского поселения Тихорецкого района |
| 2016 | 134,4 | 134,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| всего | 134,4 | 134,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 19 | Ремонт тротуара по ул. Гагарина от дома № 5 до дома № 9 в п. Парковом (84 м2) | 2015 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | улучшение транспортно - эксплуатационных качеств автомобильных дорог | администрация Парковского сельского поселения Тихорецкого района |
| 2016 | 181,0 | 181,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| всего | 181,0 | 181,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 20 | Ямочный ремонт проезда к Дому культуры п. Парковый (179 м2) | 2015 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | улучшение транспортно - эксплуатационных качеств автомобильных дорог | администрация Парковского сельского поселения Тихорецкого района |
| 2016 | 175,5 | 175,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| всего | 175,5 | 175,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 21 | Ремонт тротуара по ул. Профильной в пос. Западном (за счет краевых) | 2015 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Улучшения условий проживания и повышения уровня жизни населения. | администрация Парковского сельского поселения Тихорецкого района  |
| 2016 | 224,3 | 0,0 | 224,3 | 0,0 | 0,0 |
| 2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| всего | 224,3 | 0,0 | 224,3 | 0,0 | 0,0 |
| 22 | Ремонт дворовых проездов по ул. Гагарина 11 и 11-а в пос. Парковом | 2015 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | улучшение транспортно - эксплуатационных качеств автомобильных дорог | администрация Парковского сельского поселения Тихорецкого района |
| 2016 | 889,3 | 889,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| всего | 889,3 | 889,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 23 | Ремонт дворового проезда по ул. Гагарина 8-а в пос. Парковом, ямочный ремонт в пос. Парковом по ул. Гагарина 1, подъезд к МКД | 2015 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | улучшение транспортно - эксплуатационных качеств автомобильных дорог | администрация Парковского сельского поселения Тихорецкого района |
| 2016 | 220,3 | 220,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| всего | 220,3 | 220,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | ИТОГО: | 2015 | 4276,7 | 1920,9 | 2355,8 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 2016 | 2721,1 | 2496,8 | 224,3 | 0,0 | 0,0 |
| 2017 | 1054,8 | 1054,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| всего | 8052,6 | 5472,5 | 2580,1 | 0,0 | 0,0 |

9

3.Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы

Общий объем финансирования подпрограммы на 2015 - 2017 годы составляет 8052,6 тыс. рублей, в том числе из краевого бюджета 2580,1 тыс. рублей, из них по годам:

2015 год – 4276,7 тыс. рублей; ( 2355,8 тыс. рублей краевые)

2016 год – 2721,1 тыс. рублей; (224,3 тыс. рублей краевые)

2017 год – 1054,8 тыс. рублей;

Потребность в финансовых ресурсах на реализацию программных мероприятий определена на основе данных экономических обоснований, расчетов затрат на проведение мероприятий, действовавших в 2014 году.

Объемы финансирования из местного бюджета мероприятий муниципальной программы подлежат ежегодному уточнению при принятии решения Совета Парковского сельского поселения Тихорецкого района о местном бюджета на очередной финансовый год.

4.Механизм реализации подпрограммы

Текущее управление подпрограммой осуществляет ее координатор, который:

обеспечивает разработку и реализацию подпрограммы;

организует работу по достижению целевых показателей подпрограммы;

представляет координатору муниципальной программы отчетность о реализации подпрограммы, а также информацию, необходимую для проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы, мониторинга ее реализации и подготовки доклада о ходе реализации муниципальной программы;

осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной программой (подпрограммой).

Координатор подпрограммы ежегодно в сроки, установленные координатором муниципальной программы, представляет в его адрес в рамках компетенции информацию, необходимую для формирования доклада о ходе реализации муниципальной программы.

Механизм реализации подпрограммы предусматривает:

закупку товаров, работ, услуг для муниципальных нужд за счет средств бюджета Парковского сельского поселения Тихорецкого района в соответствии с действующим законодательством, регулирующим закупку товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

Методика оценки эффективности реализации мероприятий подпрограммы основывается на принципе сопоставления фактически достигнутых значений целевых показателей с их плановыми значениями по результатам отчетного года.

Начальник общего отдела администрации

Парковского сельского поселения

Тихорецкого района Е.В.Лукьянова