|  |  |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДАЮ  Генеральный директор  ООО «Водоканал»  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Г.В.Сиваторов  «\_\_\_\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_201\_\_ г. |

План

мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями, подаваемой абонентам с использованием централизованных систем водоснабжения на территории Парковского сельского поселения Тихорецкого района на 2015 год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятия | Ед.изм. | Кол-во | Срок исполнения | Отметка об исполнении |
| 1. | Произвести зачистку и обеззараживание емкости запаса воды -500 м3 на водозаборе №2 | Шт. | 1 | 15.09.2015 |  |
| 2. | Произвести зачистку и обеззараживание башен Рожновского на водозаборах №5,7,8,9 (пос.Парковый, пос.Шоссейный, пос. Садовый, пос.Зелёный) | Шт. | 4 | 20.05.2015 |  |
| 3. | Согласно графика производить хлорирование водопроводных сетей и сооружений на них | Км. | 67 | Постоянно,  согласно графика |  |
| 4. | Осуществить отбор проб воды по производственному контролю на качество подаваемой воды населению | - | - | По отдельному графику |  |
| 5. | Заменить водопроводные сети по ул. Профильной, ул.Дружбы | км. | 1,5 | 01.09.2015 |  |
| 6. | Произвести зачистку водпроводных колодцев, покрасить трубы, запорную арматуру | шт. | 20 | 01.09.2015 |  |

Начальник участка С.Н.Рожков