|  | # Приложение 3 # к муниципальной программе # Парковского сельского поселения # Тихорецкого района # «Развитие жилищно-коммунального # и дорожного хозяйства» # на 2024-2026 годы # от 04 августа 2023 года № 119 |
| --- | --- |

ПАСПОРТ

подпрограммы «Развитие дорожного хозяйства Парковского сельского поселения Тихорецкого района» на 2024-2026 годы

| Координатор подпрограммы | администрация Парковского сельского поселения Тихорецкого района |
| --- | --- |
| Участники подпрограммы | не предусмотрены |
| Цели подпрограммы | -развитие дорожной сети Парковского сельского поселения Тихорецкого района; -улучшение транспортно - эксплуатационных качеств автомобильных дорог; -содержание автомобильных дорог общего пользования на уровне, допустимом нормативами, для обеспечения их сохранности; - повышение безопасности движения при рациональном использовании материальных и финансовых ресурсов |
| Задачи подпрограммы | -расширение сети автомобильных дорог общего пользования с твёрдым покрытием на территории Парковского сельского поселения Тихорецкого района; -ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в неудовлетворительном и аварийном состоянии; -повышение уровня обустройства автомобильных дорог общего пользования |
| Перечень целевых показателей Этапы и сроки реализации подпрограммы | доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, в отношении которых был произведен ремонт и (или) капитальный ремонт в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения поселения; количество установленных и замененных дорожных знаков 2024 – 2026 годы, этапы реализации не предусмотрены |
| Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | общий объем финансирования подпрограммы из средств местного бюджета составляет 58858,4 тыс. рублей, в том числе краевые 41829,6 тыс. рублей, в том числе: 2024 год – 9 340,6 тыс. рублей; 2025 год – 45 587,2 тыс. рублей; 2026 год – 3 930,6 тыс. рублей. |

- 1. Цели, задачи и показатели (индикаторы), основные ожидаемые конечные результаты, сроки и этапы реализации муниципальной программы

Цель Программы - развитие дорожной сети Парковского сельского поселения, улучшение транспортно - эксплуатационных качеств автомобильных дорог и повышение безопасности движения при рациональном использовании материальных и финансовых ресурсов.

Задачи Программы - расширение сети автомобильных дорог общего пользования с твёрдым покрытием на территории Парковского сельского поселения Тихорецкого района;

содержание автомобильных дорог общего пользования на уровне, допустимом нормативами, для обеспечения их сохранности;

ремонт автомобильных дорог общего пользования, находящихся в неудовлетворительном и аварийном состоянии;

повышение уровня обустройства автомобильных дорог общего пользования.

Для достижения намеченной цели предусмотрено:

выполнение работ по содержанию, ремонту и обеспечению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах Парковского сельского поселения Тихорецкого района в соответствии с выделенными средствами.

Реализация программных мероприятий позволит продолжить работу по поддержанию автомобильных дорог Парковского сельского поселения Тихорецкого района в нормативном состоянии и обеспечить бесперебойное функционирование дорожного хозяйства.

Целевые показатели реализации подпрограммы приведены в пункте 4 таблицы № 1 муниципальной программы Парковского сельского поселения Тихорецкого района «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства» на 2024-2026 годы.

Срок реализации подпрограммы: 2024 – 2026 год.

- 2.ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий подпрограммы «Развитие дорожного хозяйства Парковского сельского поселения» на 2024-2026 годы

| № п/п | Наименование мероприятия |  | Статус |  |  | Годы реализации | Объем финансирования, тыс. рублей |  |  |  |  | Непосредственный результат реализации мероприятия | Муниципальный заказчик, главный распорядитель бюджетных средств, исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | всего | В разрезе источников финансирования |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Цель |  | обеспечение безопасности дорожного движения, улучшение технического и эксплуатационного состояния, повышение качества содержания дорог общего пользования местного значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача № 1 |  | Выполнение комплекса мероприятий по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог местного значения Парковского сельского поселения Тихорецкого района: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Капитальный ремонт автомобильной дороги проезд к улице Зеленой и по ул. Космической в поселке Западном Краснодарского края |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Улучшения условий проживания и повышения уровня жизни населения. | администрация Парковского сельского поселения Тихорецкого района |
| 1.1 |  |  |  |  |  | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2025 | 44978,1 | 0,0 | 41829,6 | 3148,5 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | всего | 44978,1 | 0,0 | 41829,6 | 3148,5 | 0,0 |  |  |
| 1.2 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Юности в п. Парковом (установка бордюров) |  |  |  |  | 2024 | 1947,2 | 0,0 | 0,0 | 1947,2 | 0,0 | улучшение транспортно эксплуатационных качеств автомобильных дорог | администрация Парковского сельского поселения Тихорецкого района |
|  |  |  |  |  |  | 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | всего | 1947,2 | 0,0 | 0,0 | 1947,2 | 0,0 |  |  |
| 1.3 | Ремонт дворовой территории возле многоквартирного дома по адресу: п. Парковый, ул. Гагарина,3 -а |  |  |  |  | 2024 | 617,8 | 0,0 | 0,0 | 617,8 | 0,0 | Улучшения условий проживания и повышения уровня жизни населения. | администрация Парковского сельского поселения Тихорецкого района |
|  |  |  |  |  |  | 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | всего | 617,8 | 0,0 | 0,0 | 617,8 | 0,0 |  |  |
|  |  | Задача № 2 | Обследование и проведение проектно-изыскательских работ по капитальному ремонту, реконструкции, строительству участков муниципальных дорог и улично-дорожной сети, разработка проектно-сметной документации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Проведение государ экспертизы проект сметн стоимости кап строит автом дороги в п. Западном по ул Космической |  |  |  |  | 2024 | 109,0 | 0,0 | 0,0 | 109,0 | 0,0 | улучшение транспортно эксплуатационных качеств автомобильных дорог | администрация Парковского сельского поселения Тихорецкого района |
|  |  |  |  |  |  | 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | всего | 109,0 | 0,0 | 0,0 | 109,0 | 0,0 |  |  |
| 2.2 | Корректировка проектно-сметной документации по капит ремонту дороги в п. Западном |  |  |  |  | 2024 | 600,0 | 0,0 | 0,0 | 600,0 | 0,0 | Улучшения условий проживания и повышения уровня жизни населения. | администрация Парковского сельского поселения Тихорецкого района |
|  |  |  |  |  |  | 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | всего | 600,0 | 0,0 | 0,0 | 600,0 | 0,0 |  |  |
| Задача № 3 |  |  |  |  | Выполнение комплекса мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Обустройство тротуаров: 2024 год: Обустройство тротуара по ул. Чапаева от д.2 до детской площадки в п. Шоссейном 2026 год- -п.Восточном по ул.Волгоградской д.178 до 238 -п.Восточный, по ул.Совхозная; |  |  |  |  | 2024 | 980,9 | 0,0 | 0,0 | 980,9 | 0,0 | улучшение транспортно эксплуатационных качеств автомобильных дорог | администрация Парковского сельского поселения Тихорецкого района |
|  |  |  |  |  |  | 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2026 | 482,6 | 0,0 | 0,0 | 482,6 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | всего | 1463,5 | 0,0 | 0,0 | 1463,5 | 0,0 |  |  |
| 3.2 | Обслуживание дорог: очистка дорог от снега, приобретение и доставка соли, песка, щебня, услуги по грейдированию дорог, ямочный ремонт а/дорог |  |  |  |  | 2024 | 1804,1 | 0,0 | 0,0 | 1804,1 | 0,0 | улучшение транспортно эксплуатационных качеств автомобильных дорог | администрация Парковского сельского поселения Тихорецкого района |
|  |  |  |  |  |  | 2025 | 286,5 | 0,0 | 0,0 | 286,5 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2026 | 740,3 | 0,0 | 0,0 | 740,3 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | всего | 2830,9 | 0,0 | 0,0 | 2830,9 | 0,0 |  |  |
| 3.3 | Организация остановочных площадок в: п. Зеленом по ул. Ленина № 1, ул. Комсомольской; п. Степном по ул. Гастелло (всего 3 шт.) |  |  |  |  | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Улучшения условий проживания и повышения уровня жизни населения. | администрация Парковского сельского поселения Тихорецкого района |
|  |  |  |  |  |  | 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2026 | 792,3 | 0,0 | 0,0 | 792,3 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | всего | 792,3 | 0,0 | 0,0 | 792,3 | 0,0 |  |  |
| 3.4 | Организация остановочного пункта, находящегося на территории Парковского сельского поселения по адресу: пос. Урожайный, ул. Тимирязева; пос. Крутой, ул.Октябрьская ( всего 2 шт) |  |  |  |  | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Улучшения условий проживания и повышения уровня жизни населения. | администрация Парковского сельского поселения Тихорецкого района |
|  |  |  |  |  |  | 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2026 | 1465,4 | 0,0 | 0,0 | 1465,4 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | всего | 1465,4 | 0,0 | 0,0 | 1465,4 | 0,0 |  |  |
| 3.5 | Приобретение и установка дорожных знаков, разметка дороги 2 раза в год |  |  |  |  | 2024 | 458,7 | 0,0 | 0,0 | 458,7 | 0,0 | улучшение транспортно эксплуатационных качеств автомобильных дорог | администрация Парковского сельского поселения Тихорецкого района |
|  |  |  |  |  |  | 2025 | 322,6 | 0,0 | 0,0 | 322,6 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2026 | 450,0 | 0,0 | 0,0 | 450,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | всего | 1231,3 | 0,0 | 0,0 | 1231,3 | 0,0 |  |  |
| 3.6 | Оплата за выполненные работы «Устройство искусственных неровностей пер. Школьный» |  |  |  |  | 2024 | 43,9 | 0,0 | 0,0 | 43,9 | 0,0 | улучшение транспортно эксплуатационных качеств автомобильных дорог | администрация Парковского сельского поселения Тихорецкого района |
|  |  |  |  |  |  | 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | всего | 43,9 | 0,0 | 0,0 | 43,9 | 0,0 |  |  |
| 3.7 | Разработка проекта организации дорожного движения автомобильных дорог общего пользования |  |  |  |  | 2024 | 72,6 | 0,0 | 0,0 | 72,6 | 0,0 | улучшение транспортно эксплуатационных качеств автомобильных дорог | администрация Парковского сельского поселения Тихорецкого района |
|  |  |  |  |  |  | 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | всего | 72,6 | 0,0 | 0,0 | 72,6 | 0,0 |  |  |
| 3.8 | Оборудование тротуара по ул. Совхозной в пос.Парковом |  |  |  |  | 2024 | 2580,8 | 0,0 | 0,0 | 2580,8 | 0,0 | улучшение транспортно эксплуатационных качеств автомобильных дорог | администрация Парковского сельского поселения Тихорецкого района |
|  |  |  |  |  |  | 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | всего | 2580,8 | 0,0 | 0,0 | 2580,8 | 0,0 |  |  |
| 3.9 | Оплата за сметы и строй контроль |  |  |  |  | 2024 | 125,6 | 0,0 | 0,0 | 125,6 | 0,0 | улучшение транспортно эксплуатационных качеств автомобильных дорог | администрация Парковского сельского поселения Тихорецкого района |
|  |  |  |  |  |  | 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | всего | 125,6 | 0,0 | 0,0 | 125,6 | 0,0 |  |  |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  | 2024 | 9 340,6 | 0,0 | 0,0 | 9 340,6 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2025 | 45587,2 | 0,0 | 41829,6 | 3 757,6 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2026 | 3 930,6 | 0,0 | 0,0 | 3 930,6 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | всего | 58858,4 | 0,0 | 41829,6 | 17028,8 | 0,0 |  |  |

3.Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы

| Год реализации | Объем финансирования, тыс. рублей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | в разрезе источников финансирования |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |
| 2024 | 9 340,6 | 0,0 | 0,0 | 9 340,6 | - |
| 2025 | 45587,2 | 0,0 | 41829,6 | 3 757,6 | - |
| 2026 | 3 930,6 | 0,0 | 0,0 | 3 930,6 | - |
| Всего по подпрограмме | 58858,4 | 0,0 | 41829,6 | 17028,8 | - |

Потребность в финансовых ресурсах на реализацию программных мероприятий определена на основе данных экономических обоснований, расчетов затрат на проведение мероприятий, действовавших в 2023 году.

Объемы финансирования из местного бюджета мероприятий муниципальной программы подлежат ежегодному уточнению при принятии решения Совета Парковского сельского поселения Тихорецкого района о местном бюджета на очередной финансовый год.

4.Механизм реализации подпрограммы

Текущее управление подпрограммой осуществляет ее координатор, который:

обеспечивает разработку и реализацию подпрограммы;

организует работу по достижению целевых показателей подпрограммы;

представляет координатору муниципальной программы отчетность о реализации подпрограммы, а также информацию, необходимую для проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы, мониторинга ее реализации и подготовки доклада о ходе реализации муниципальной программы;

осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной программой (подпрограммой).

Координатор подпрограммы ежегодно в сроки, установленные координатором муниципальной программы, представляет в его адрес в рамках компетенции информацию, необходимую для формирования доклада о ходе реализации муниципальной программы.

Механизм реализации подпрограммы предусматривает:

закупку товаров, работ, услуг для муниципальных нужд за счет средств бюджета Парковского сельского поселения Тихорецкого района в соответствии с действующим законодательством, регулирующим закупку товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

Методика оценки эффективности реализации мероприятий подпрограммы основывается на принципе сопоставления фактически достигнутых значений целевых показателей с их плановыми значениями по результатам отчетного года.

Ведущий специалист

финансовой службы администрации

Парковского сельского поселения

Тихорецкого района                                                                              Е.А.Воронова